# Informe de Avance Definitivo: Sistema de Monitoreo Predictivo Industrial

Fecha: Julio 2026

Fase: Desarrollo de Producto Mínimo Viable (PMV) - Iteración Actual

## 1. Resumen Ejecutivo

Durante la presente iteración, alineada con nuestra filosofía Lean Startup, el equipo logró hitos críticos en la capa de Edge Computing y en la estandarización del entorno de desarrollo. Se validó la inicialización y el despliegue visual de la interfaz física (HMI), se estabilizó el flujo de trabajo en el IDE y se definió la arquitectura de trazabilidad mediante la adopción de logs inalámbricos vía protocolo MQTT. Estos avances reducen la fricción en el desarrollo continuo y sientan bases robustas y escalables para el PMV.

## 2. Estado del Hardware (Edge Computing)

El progreso en la capa física y de interacción local se ha centrado exclusivamente en la validación de la interfaz humano-máquina, de acuerdo con los registros actuales:

- Inicialización HMI: Se logró con éxito el encendido y arranque de la pantalla HMI física del sistema.

- Configuración Visual: Se validó y configuró la paleta de colores de la interfaz, garantizando la correcta renderización en la pantalla del dispositivo.

- Estado de Componentes no reportados (Pendiente): Cableado e integración física de sensores, configuración de hardware adicional y calibración final del nodo ESP32.

## 3. Estado del Software y Arquitectura

A nivel de desarrollo y configuración de la infraestructura del repositorio, los esfuerzos se enfocaron en optimizar el flujo de trabajo (DevEx):

- Gestión del Entorno de Desarrollo (IDE): Se diagnosticó y solucionó de manera definitiva el conflicto del entorno anidado (nested environment) en Visual Studio Code. Esto consolida el Multi-root Workspace, permitiendo gestionar de forma limpia e independiente el código C++ del ESP32, el Frontend y el Backend en una misma ventana, acelerando los ciclos de iteración.

- Estado de Componentes no reportados (Pendiente): Implementación de librerías C++ para sensores, despliegue de flujos MQTT (código), inicialización del Backend en Node.js, Frontend en React y configuración de bases de datos InfluxDB/PostgreSQL.

## 4. Decisiones de Ingeniería (Trade-offs)

Para asegurar la escalabilidad y observabilidad del sistema, se tomó la siguiente decisión arquitectónica de alto nivel:

- Adopción de Logs Inalámbricos vía MQTT: Se ha decidido integrar el sistema de logs y trazabilidad apoyado en el protocolo MQTT en lugar de depender exclusivamente de interfaces físicas (Serial/USB).

Justificación Técnica: Esta decisión desacopla la depuración del acceso físico al dispositivo de borde. En un entorno industrial, permite el monitoreo remoto, concurrente y en tiempo real del estado interno del firmware (ESP32), fundamental para un diagnóstico temprano sin interrumpir la operación del hardware en campo.

## 5. Próximos Pasos (Backlog Inmediato)

En función de los hitos alcanzados, la próxima fase de desarrollo (siguiente iteración) deberá abordar:

- Desarrollo de Firmware (C++): Programación e integración de la librería cliente MQTT en el ESP32 para comenzar a publicar los logs inalámbricos definidos en esta sesión.

- Capa de Adquisición: Integración de lógica de lectura para los sensores industriales (Edge).

- Infraestructura Backend: Inicialización del servidor en Node.js para suscribirse a los tópicos MQTT y comenzar la ingesta de los logs y futura telemetría.